PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Sistema de Centralización, Clasificación e Integración CRM de Correos Electrónicos

| Documento: | Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | Mayo 2026 |
| Autor: | _________________ |
| Cliente: | Be Expand |

Proyecto: BeExpand-Fedeto-CRM-Email

1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas que regirán el desarrollo del sistema de centralización, clasificación e integración CRM de correos electrónicos para la empresa Be Expand. Este documento recoge el alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, la planificación temporal, los entregables y los criterios de aceptación del proyecto.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema que permita centralizar y estructurar la información clave proveniente del correo electrónico empresarial, facilitando la identificación de contactos, su clasificación (cliente, lead, proveedor, etc.) y el estado de las interacciones, con integración automática en el CRM.

2.2 Módulos del Sistema

El sistema se compone de los siguientes módulos:

- Módulo de Ingesta de Correos — Conexión a cuenta intermedia, descarga, parseo y filtrado de correos electrónicos.

- Módulo de Clasificación — Identificación y clasificación de contactos, determinación de estado y relevancia.

- Módulo de Integración CRM — Sincronización bidireccional de contactos, interacciones y oportunidades con el CRM.

- Módulo de Frontend y Dashboards — Interfaz web con resúmenes, vistas de contactos, pipeline de oportunidades y reporting.

2.3 Exclusiones

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- La migración de datos históricos del CRM existente

- La integración con otros sistemas distintos al CRM acordado

- El mantenimiento evolutivo posterior a la entrega

- La infraestructura de hosting (servidores, dominios, certificados SSL)

3. REQUISITOS FUNCIONALES

RF1 — Ingesta de Correos

| Código | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF1.1 | Conexión a cuenta intermedia vía IMAP o Microsoft Graph API | Alta |
| RF1.2 | Descarga y parseo automático de correos (asunto, cuerpo, remitente, destinatarios, adjuntos) | Alta |
| RF1.3 | Filtrado de correos irrelevantes (spam, automáticos, no deseados) | Alta |

RF2 — Clasificación de Contactos

| Código | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF2.1 | Identificar tipo de contacto: Cliente, Lead, Proveedor, Otro | Alta |
| RF2.2 | Extraer datos de contacto: nombre, email, empresa, cargo | Alta |
| RF2.3 | Detectar si el contacto es nuevo o ya existe en el CRM | Alta |

RF3 — Determinación de Estado y Relevancia

| Código | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF3.1 | Asignar estado: Pendiente, En seguimiento, Cerrado, Escalado | Alta |
| RF3.2 | Asignar nivel de relevancia: Alta, Media, Baja | Alta |
| RF3.3 | Detectar oportunidades de negocio en el contenido del correo | Media |

RF4 — Integración con CRM

| Código | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF4.1 | Crear automáticamente contactos en el CRM | Alta |
| RF4.2 | Actualizar contactos existentes en el CRM | Alta |
| RF4.3 | Registrar interacciones (historial de correos asociado a cada contacto) | Media |
| RF4.4 | Crear y actualizar oportunidades en el CRM | Media |

RF5 — Dashboard y Reporting

| Código | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF5.1 | Resumen diario/semanal de actividad comercial | Media |
| RF5.2 | Vista de contactos con búsqueda y filtros (tipo, estado, fecha, relevancia) | Media |
| RF5.3 | Vista de pipeline de oportunidades con estados | Media |
| RF5.4 | Autenticación de usuarios (login, roles, permisos) | Media |

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

| Código | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Seguridad | Autenticación de usuarios; cifrado de credenciales de buzones y CRM; cumplimiento GDPR en almacenamiento de datos personales |
| RNF2 | Rendimiento | Procesamiento eficiente de alto volumen de correos; respuesta en interfaz inferior a 2 segundos en consultas comunes |
| RNF3 | Escalabilidad | Capacidad de añadir nuevos buzones sin reconfigurar el sistema; arquitectura modular que permita crecimiento horizontal |
| RNF4 | Disponibilidad | Tolerancia a fallos en el módulo de ingesta; sistema de reintentos ante caídas del CRM o servidor de correo |
| RNF5 | Usabilidad | Interfaz intuitiva, responsive, accesible desde navegador web estándar |

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

5.1 Stack Propuesto

| Capa | Tecnología | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python / Node.js | A definir tras reunión con cliente |
| Base de Datos | PostgreSQL / MongoDB | A definir según modelo de datos |
| Frontend | React / Vue.js | A definir según stack final |
| Email Processing | IMAP / Microsoft Graph API | A confirmar según plataforma de correo del cliente |
| CRM | HubSpot / Salesforce API | A confirmar según CRM del cliente |
| Contenedores | Docker + docker-compose | Para entornos de desarrollo y producción |

6. PLANIFICACIÓN Y HITOS

6.1 Milestones

| Hito | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| M1 | Análisis y Diseño | Semana 1–2 |
| M2 | Núcleo de Procesamiento | Semana 2–3 |
| M3 | Clasificación e Integración CRM | Semana 3–4 |
| M4 | Frontend y Dashboards | Semana 4–5 |
| M5 | Pruebas y Despliegue | Semana 5–6 |

6.2 Distribución Temporal

| Fase | Horas | % del total | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h → 30h | 30h | 33% | M1 completo + M2 (inicio) |
| 30h → 60h | 30h | 33% | M2 (resto) + M3 completo |
| 60h → 90h | 31h | 34% | M4 + M5 completos |
| Total | 91h | 100% |  |

7. ENTREGABLES

- Documentación de análisis — Requisitos funcionales y no funcionales, arquitectura del sistema, modelo de datos, wireframes

- Código fuente — Repositorio completo con backend, frontend e infraestructura

- Documentación técnica — Manual de despliegue, configuración y API

- Documentación de usuario — Guía de uso del dashboard y funcionalidades

- Plan de pruebas — Casos de prueba y resultados

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema se considerará aceptado cuando:

- El módulo de ingesta sea capaz de conectarse a la cuenta intermedia, descargar, parsear y filtrar correos correctamente.

- El módulo de clasificación identifique correctamente el tipo de contacto y asigne estado y relevancia según las reglas definidas.

- La integración con el CRM cree y actualice contactos de forma automática y sin duplicados.

- El dashboard muestre los datos de actividad, contactos y pipeline de manera correcta y actualizada.

- Todas las pruebas de integración se hayan ejecutado sin errores críticos.

- La documentación técnica y de usuario esté completa y entregada.

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

| Concepto | Horas |
| --- | --- |
| Análisis y Diseño (M1) | 15h |
| Núcleo de Procesamiento (M2) | 19h |
| Clasificación e Integración CRM (M3) | 25h |
| Frontend y Dashboards (M4) | 20h |
| Pruebas y Despliegue (M5) | 12h |
| Total estimado | 91h |

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 Del desarrollador

- Entregar el sistema funcional según los requisitos definidos

- Entregar la documentación completa

- Respetar los plazos acordados

- Comunicar cualquier desviación o incidencia de forma temprana

10.2 Del cliente (Be Expand)

- Proporcionar acceso a la cuenta intermedia de correo

- Proporcionar acceso al CRM (API keys, credenciales de prueba)

- Validar los entregables en los plazos acordados

- Resolver dudas y tomar decisiones técnicas en tiempo y forma

11. PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente y la documentación generada en el marco de este proyecto serán propiedad del cliente (Be Expand), quedando el desarrollador exento de responsabilidades por el uso indebido del sistema tras la entrega.

_________________________

Firma del desarrollador

_________________________

Firma del cliente (Be Expand)

Documento generado el _____ de _____________ de 2026